El presente análisis FODA técnico se elaboró a partir de la información obtenida en la entrevista inicial realizada a SICSA y de los requerimientos documentados en el SRS derivado de dicha entrevista. El análisis se enfoca en el desarrollo técnico del proyecto, considerando el equipo, la tecnología, el alcance y el cronograma.

| FORTALEZAS • Uso de Django, que acelera el desarrollo de los módulos. • Alcance acotado a una sola sucursal. • Documentación previa: Fase 1, Carta de Apertura y SRS. • Roles y responsabilidades definidos con asignación de tareas en Jira. | OPORTUNIDADES • La arquitectura y el modelo de datos pueden reutilizarse en una futura expansión. • La retroalimentación temprana del cliente permite ajustar el diseño. • El uso de Django, Figma, Jira y GitHub brinda experiencia transferible. • El cliente real permite validar el sistema con necesidades genuinas. |
| --- | --- |
| DEBILIDADES • Falta de experiencia en conversión de unidades de medida. • Concentración de conocimiento técnico central en un integrante. • Disponibilidad de tiempo limitada por otras actividades académicas. • Poca experiencia trabajando con Django y datos de un cliente externo. | AMENAZAS • Cambios de alcance durante las validaciones. • Fecha de entrega fija: 4 de octubre de 2026. • Dependencia de la disponibilidad del cliente para validaciones y UAT. • Complejidad mayor a la estimada en algunas tareas. |

Estrategias derivadas del cruce FODA

FO: Aprovechar la arquitectura en capas para dejar una base reutilizable ante una futura expansión.

DO: Usar las validaciones con el cliente para confirmar reglas de negocio ambiguas antes de programarlas.

FA: Utilizar el seguimiento semanal para controlar cambios de alcance y documentar su impacto en el cronograma.

DA: Documentar decisiones de arquitectura y modelo de datos para reducir la dependencia de un solo integrante.